FUNILA

Sistema de Inteligência Comercial

MAPA DE ATUALIZAÇÕES

Do sistema atual ao produto Enterprise perfeito

Baseado na análise completa do código atual (funila-app-main)

Marcelo Rodrigues  |  RDP Studio  |  2026

# DIAGNÓSTICO DO CÓDIGO ATUAL

Análise linha a linha do repositório funila-app-main. O objetivo é ser preciso: o que está bem, o que está quebrado, o que está faltando.

## O QUE ESTÁ BEM — Não mexa nisso

| Arquivo / Componente | O que está certo | Impacto |
| --- | --- | --- |
| backend/routes/tracker.py | IP hasheado SHA-256, parse de UA, redirect < 300ms, índice no slug | LGPD + performance OK |
| backend/routes/leads.py — /leads/partial | Captura lead abandonado antes do form completar, upsert correto | Telemetria de abandono funcionando |
| backend/services/enrichment.py | Cascata BrasilAPI → Serasa → WhatsApp em background tasks, nunca bloqueia o fluxo | Arquitetura assíncrona correta |
| backend/services/scorer.py | Normalização de strings antes de comparar (normalize()), evita bug de acentos | Score robusto |
| backend/dependencies.py | require_client + require_master validando JWT corretamente | Segurança de rotas OK |
| frontend/admin/style.css | CSS Variables bem definidas, dark mode, sidebar fixa, responsividade mobile | Base visual sólida |
| frontend/admin/leads.html | Drawer lateral com timeline, info-grid, botões de ação — estrutura HTML correta | UX do drawer bem pensada |
| frontend/admin/kanban.js — SortableJS | Drag-and-drop com otimistic update, rollback em caso de erro de API | Interação premium |
| frontend/form/app.js | getQueryParams() capturando UTMs, saveProgress() com debounce de 1s, leadId persistido | Telemetria de etapas funcional |
| database/schema.sql | Tabelas bem relacionadas, índices nas colunas de busca frequente | Performance de query OK |

## O QUE ESTÁ QUEBRADO — Bugs que chegam ao cliente

| Bug | Arquivo | Linha / Trecho | Impacto real |
| --- | --- | --- | --- |
| Lead 'hot' mapeado para 'warm' no Kanban | kanban.js | else if (status === 'hot') status = 'warm' | Lead quente aparece como morno. Vendedor prioriza errado. |
| Score exibido no card = internal + external somados | kanban.js | const score = (lead.internal_score ¦¦ 0) + (lead.external_score ¦¦ 0) | Score máximo aparece como 150, não 100. Confunde o cliente. |
| val-hot removido do dashboard mas código de breakdown ainda referencia 'hot' | dashboard.js + dashboard.html | renderBreakdown() e o HTML sem o card | Leads quentes somem das métricas gerais. |
| WhatsApp validation é mock permanente | enrichment.py | # Mock: Números terminados em 00 são inválidos | Valida número falso. Cliente paga crédito por validação inválida. |
| CORS aberto para qualquer origem | main.py | allow_origin_regex=r'https?://.*' | Qualquer site pode fazer chamadas autenticadas. Risco de segurança. |
| form/app.js usa localStorage para session_id | app.js | localStorage.getItem('funila_session_id') | Viola boas práticas de segurança (XSS). Manual de impl. diz JWT em memória. |
| creatives.html sem nenhum dado real de Meta/Google | creatives.html | tbody vazio — sem OAuth, sem thumbnails | A página mais vendável do produto está vazia. |
| kanban.js — 'hot' não tem coluna | kanban.js | KANBAN_COLUMNS não inclui 'hot' | Lead classificado como quente pelo scorer não tem destino visual. |

## O QUE ESTÁ FALTANDO — Funcionalidades não implementadas

| Funcionalidade | Status atual | Importância |
| --- | --- | --- |
| OAuth Meta Ads | Não existe. Zero código. | CRÍTICO — é o diferencial #1 |
| OAuth Google Ads | Não existe. | ALTO — completa o rastreamento |
| Importação de criativos com thumbnails | Não existe. | CRÍTICO — justifica o preço |
| Tabela de CPL por criativo com thumbnail visual | creatives.html existe mas vazia | CRÍTICO |
| Meta CAPI Feedback Loop | Não existe. | ALTO — melhora algoritmo do cliente |
| Painel Master com MRR/ARR/Churn | master.html existe mas sem dados financeiros reais | ALTO |
| Billing integrado (Asaas/Stripe) | Não existe. | MÉDIO — necessário para escalar |
| Feature Flags por tenant | Não existe. | MÉDIO |
| Webhook Z-API real para WhatsApp | Mock permanente | MÉDIO |
| Construtor de formulário visual (drag-and-drop) | forms.html básico existe | BAIXO — resolver bugs primeiro |
| Relatório PDF com logo do cliente | Não existe. | BAIXO — feature Agência |
| Coluna 'Quente' com badge 🔥 no Kanban | Misturada com 'warm' | ALTO — core da proposta de valor |

# VISÃO GERAL — 4 SPRINTS ATÉ O PRODUTO PERFEITO

Cada sprint tem um objetivo claro e entrega algo que o cliente vê e usa no dia seguinte.

| Sprint | Nome | Duração | O que entrega | Pré-requisito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPRINT 1 | Corrigir e Polir | 1 semana | Sistema atual sem bugs. Kanban correto. Dashboard completo. Primeiro cliente sem vergonha. | Nenhum |
| SPRINT 2 | Meta Ads OAuth | 2 semanas | Criativos com thumbnails. CPL por anúncio. Diferencial #1 funcionando. | Sprint 1 concluído |
| SPRINT 3 | Inteligência Completa | 2 semanas | Google Ads. CAPI loop. Kanban premium. Score Serasa automático. | Sprint 2 concluído |
| SPRINT 4 | Escala Enterprise | 3 semanas | Billing. Master dashboard. Feature flags. White-label. Produto bilionário. | Sprint 3 concluído |

Total estimado: 8-9 semanas para o produto Enterprise completo, trabalhando em sprints focados.

SPRINT 1 — CORRIGIR E POLIR  |  Semana 1

Objetivo: eliminar todos os bugs, unificar o design system e entregar o sistema atual funcionando 100% para o primeiro cliente real. Nenhuma feature nova — só excelência no que existe.

## 1.1 — CORRIGIR MAPEAMENTO DO KANBAN

Arquivo: frontend/admin/kanban.js

### O problema exato

O scorer.py classifica leads como 'hot', 'warm' ou 'cold'. Mas o Kanban tem colunas: cold, warm, negotiation, converted, trash. O 'hot' não tem coluna — cai no mapeamento errado.

### Passo 1 — Adicionar coluna 'hot' ao array

// ANTES (errado):

const KANBAN_COLUMNS = ['cold', 'warm', 'negotiation', 'converted', 'trash'];

// DEPOIS (correto):

const KANBAN_COLUMNS = ['hot', 'warm', 'cold', 'negotiation', 'converted', 'trash'];

### Passo 2 — Adicionar label e cor para 'hot'

const COLUMN_LABELS = {

'hot':         '🔥 Quentes',

'warm':        '🟡 Mornos',

'cold':        '❄ Frios',

'negotiation': 'Em Negociação',

'converted':   '✅ Convertido',

'trash':       'Descartado'

};

### Passo 3 — Corrigir a função getStatusColor()

function getStatusColor(status) {

const map = {

hot:         '#22C55E',

warm:        '#F59E0B',

cold:        '#60A5FA',

negotiation: '#818CF8',

converted:   '#A78BFA',

trash:       '#EF4444'

};

return map[status] || '#9CA3AF';

}

### Passo 4 — Remover mapeamento forçado de 'hot' para 'warm'

// APAGAR estas linhas do renderKanbanBoard():

// if (status === 'started') status = 'cold';

// else if (status === 'hot') status = 'warm';   ← APAGAR

// Substituir por:

if (!KANBAN_COLUMNS.includes(status)) status = 'cold'; // fallback só

## 1.2 — CORRIGIR SCORE EXIBIDO NO CARD

Arquivo: frontend/admin/kanban.js — função createKanbanCard()

### O problema

O card soma internal_score + external_score e exibe como se fosse o score total. internal_score vai de 0-100. external_score pode ir até 60. A soma aparece como 130 ou 150, sem sentido para o cliente.

### Passo 1 — Exibir apenas o internal_score como score principal

// ANTES:

const score = (lead.internal_score || 0) + (lead.external_score || 0);

// DEPOIS:

const internalScore = lead.internal_score || 0;

const serasaScore   = lead.serasa_score   || null;

const scoreLabel    = serasaScore

? `${internalScore} | Serasa: ${serasaScore}`

: String(internalScore);

### Passo 2 — Atualizar HTML do card para mostrar badge colorido

// No innerHTML do card, substituir:

// <span class='kanban-card-score'>${score}</span>

// Por:

<span class='score-badge score-${lead.status}'>${scoreLabel}</span>

### Passo 3 — Adicionar CSS dos badges de score no kanban.css

.score-badge { font-size: 0.75rem; font-weight: 700; padding: 2px 8px; border-radius: 20px; }

.score-hot  { background: rgba(34,197,94,0.15);  color: #22C55E; }

.score-warm { background: rgba(245,158,11,0.15); color: #F59E0B; }

.score-cold { background: rgba(96,165,250,0.15); color: #60A5FA; }

## 1.3 — RESTAURAR CARD DE LEADS QUENTES NO DASHBOARD

Arquivos: frontend/admin/dashboard.html + frontend/admin/js/dashboard.js

### O problema

O card 'Leads Quentes' foi removido do HTML mas o backend ainda retorna o dado 'hot' no breakdown. O dashboard ficou sem o indicador mais importante do produto.

### Passo 1 — Adicionar o card no dashboard.html

Localizar o div.card-grid e inserir o 4° card:

<div class='card'>

<div class='card-label'>Leads Quentes 🔥</div>

<div class='card-value' id='val-hot' style='color:var(--hot)'>—</div>

<div class='card-sub'>Score ≥ 70</div>

</div>

### Passo 2 — Reconectar o dado no renderMetrics() do dashboard.js

function renderMetrics(data) {

const m = data.metrics;

document.getElementById('val-clicks').textContent = m.clicks.toLocaleString('pt-BR');

document.getElementById('val-leads').textContent  = m.leads.toLocaleString('pt-BR');

document.getElementById('val-hot').textContent    = m.hot_leads || 0; // ← ADICIONAR

document.getElementById('val-conv').textContent   = m.conversion_rate + '%';

}

### Passo 3 — Garantir que o backend retorna hot_leads

Arquivo: backend/routes/dashboard.py — verificar se a query que gera 'metrics' inclui contagem de leads com status='hot'. Se não incluir, adicionar:

hot_leads = sum(1 for l in leads_data if l.get('status') == 'hot')

# e incluir no retorno: 'hot_leads': hot_leads

## 1.4 — CORRIGIR CORS DO BACKEND

Arquivo: backend/main.py

### O problema

allow_origin_regex=r'https?://.*' aceita qualquer origem. Isso significa que um site malicioso pode fazer chamadas autenticadas usando o token JWT do usuário.

### Passo único — Restringir CORS para domínios autorizados

import os

CORS_ORIGINS = os.getenv('CORS_ORIGINS', '').split(',')

# No Render, configurar: CORS_ORIGINS=https://app.funila.com.br,http://localhost:3000

app.add_middleware(

CORSMiddleware,

allow_origins=CORS_ORIGINS,   # ← lista explícita, não regex

allow_credentials=True,

allow_methods=['*'],

allow_headers=['*'],

)

## 1.5 — REMOVER localStorage DO FORMULÁRIO

Arquivo: frontend/form/app.js

### O problema

O formulário usa localStorage.getItem('funila_session_id') para persistir a sessão. LocalStorage é vulnerável a XSS — qualquer script injetado na página pode roubar o session_id e fazer chamadas à API em nome do lead.

### Passo único — Migrar para sessionStorage ou variável em memória

// REMOVER:

// let sid = localStorage.getItem('funila_session_id');

// if (!sid) { sid = crypto.randomUUID(); localStorage.setItem(...) }

// SUBSTITUIR POR (sessionStorage — apaga ao fechar aba, mais seguro):

function getSessionId() {

let sid = sessionStorage.getItem('fsid');

if (!sid) { sid = crypto.randomUUID(); sessionStorage.setItem('fsid', sid); }

return sid;

}

## 1.6 — UNIFICAR DESIGN SYSTEM

Arquivos: frontend/admin/style.css + frontend/admin/js/dashboard.js

### O problema

O style.css usa --accent: #3B6EF8 (azul diferente do design system). O dashboard.js hardcoda '#3B6EF8' no gradiente do Chart.js. O documento de especificação define #2563EB como cor primária.

### Passo 1 — Corrigir a cor primária no style.css

/* ANTES: */  --accent: #3B6EF8;   --accent-hover: #2D5CE0;

/* DEPOIS: */ --accent: #2563EB;   --accent-hover: #1D4ED8;

### Passo 2 — Corrigir cor do gráfico no dashboard.js

// ANTES:

borderColor: '#3B6EF8',

gradient.addColorStop(0, 'rgba(59,110,248,0.2)');

// DEPOIS:

borderColor: '#2563EB',

gradient.addColorStop(0, 'rgba(37,99,235,0.2)');

### Passo 3 — Adicionar itens faltantes na sidebar

A sidebar atual tem: Dashboard, Leads CRM, Links, Formulário. Faltam: Criativos, Analytics. Adicionar em todas as páginas admin (dashboard.html, leads.html, links.html, forms.html):

<li class='nav-item'><a href='creatives.html'>

<i data-lucide='image' class='nav-icon'></i>

Criativos

</a></li>

<li class='nav-item'><a href='analytics.html'>

<i data-lucide='bar-chart-2' class='nav-icon'></i>

Analytics

</a></li>

## 1.7 — ADICIONAR COLUNA 'ABANDONO' NO KANBAN

Arquivos: frontend/admin/kanban.js + backend/routes/leads.py

### Por que é importante

Leads parciais (etapa 1 preenchida mas abandonaram) são capturados pelo /leads/partial e salvos no banco com status='cold' e consent_given=false. No Kanban, eles desaparecem no meio dos leads frios. Devem ter coluna própria para o vendedor resgatar.

### Passo 1 — Adicionar coluna no KANBAN_COLUMNS

const KANBAN_COLUMNS = ['hot', 'warm', 'cold', 'abandoned', 'negotiation', 'converted', 'trash'];

const COLUMN_LABELS = {

'hot':         '🔥 Quentes',

'warm':        '🟡 Mornos',

'cold':        '❄ Frios',

'abandoned':   '⚠ Abandono',  // ← NOVO

'negotiation': 'Negociando',

'converted':   '✅ Convertido',

'trash':       'Descartado'

};

### Passo 2 — Atualizar lógica de mapeamento no renderKanbanBoard()

// Leads parciais têm status='cold' e consent_given=false

// Mapear para 'abandoned' antes de distribuir nas colunas

let status = lead.status;

if (status === 'cold' && !lead.consent_given && lead.name) {

status = 'abandoned'; // Tem nome mas não completou

}

### Passo 3 — Atualizar CHECK na tabela leads do Supabase

Executar no SQL Editor do Supabase:

ALTER TABLE leads DROP CONSTRAINT IF EXISTS leads_status_check;

ALTER TABLE leads ADD CONSTRAINT leads_status_check

CHECK (status IN ('hot','warm','cold','abandoned','negotiation','converted','trash'));

## 1.8 — POLIR O CARD DO LEAD NO KANBAN

Arquivo: frontend/admin/kanban.js — função createKanbanCard()

### Adicionar informações que o vendedor precisa de relance

O card atual tem: nome, score, data, botão WhatsApp. Falta: badge de status com cor, dispositivo, etapa atingida com ícone, tempo decorrido (urgência).

### HTML completo do card melhorado

card.innerHTML = `

<div class='kcard-header'>

<span class='kcard-name'>${name}</span>

<span class='score-badge score-${lead.status}'>${internalScore}</span>

</div>

<div class='kcard-meta'>

<span class='kcard-device'>

${lead.device_type === 'mobile' ? '📱' : '💻'} ${lead.device_type || ''}

</span>

<span class='kcard-step'>Etapa ${lead.step_reached || 1}/3</span>

</div>

${lead.utm_content ? `<div class='kcard-creative'>📢 ${lead.utm_content}</div>` : ''}

<div class='kcard-footer'>

<span class='kcard-time'>${timeAgo(lead.created_at)}</span>

<div class='kcard-actions'>

<a href='${waLink}' target='_blank' class='btn-icon' title='WhatsApp'>💬</a>

<button class='btn-icon' onclick="openLeadDetails('${lead.id}')">👁</button>

</div>

</div>

`

### Adicionar função timeAgo() ao kanban.js

function timeAgo(dateStr) {

const diff = Date.now() - new Date(dateStr).getTime();

const m = Math.floor(diff / 60000);

if (m < 1)  return 'agora';

if (m < 60) return `há ${m}min`;

const h = Math.floor(m / 60);

if (h < 24) return `há ${h}h`;

return `há ${Math.floor(h/24)}d`;

}

SPRINT 2 — META ADS OAUTH + CRIATIVOS  |  Semanas 2-3

Objetivo: conectar a conta Meta Ads do cliente em 1 clique, importar todos os criativos com thumbnails e mostrar CPL real por anúncio. Este sprint transforma o Funila de 'mais um CRM' no produto que se vende sozinho.

## 2.1 — CONFIGURAR O META APP

### Passo 1 — Criar o Meta App no Facebook Developers

- Acesse developers.facebook.com → Meus Apps → Criar app

- Tipo: Empresa → Nome: Funila → Email: seu email

- Adicionar produto: Marketing API

- Em Configurações → Básico: preencher Privacy Policy URL → https://funila.com.br/privacidade

- Mudar o app para modo 'Ao vivo' (Live) — em modo Development só funciona com devs da conta

### Passo 2 — Configurar permissões necessárias

- Em Marketing API → Permissões: adicionar ads_read, business_management

- Em Revisão do app → Solicitar permissão avançada 'ads_read' para contas de produção

- Redirect URI: https://api.funila.com.br/oauth/meta/callback

### Passo 3 — Salvar credenciais nas variáveis de ambiente do Render

META_APP_ID=123456789

META_APP_SECRET=abc123...

META_REDIRECT_URI=https://api.funila.com.br/oauth/meta/callback

## 2.2 — CRIAR TABELAS NO BANCO

Executar no SQL Editor do Supabase na ordem abaixo:

### Tabela: ad_accounts — Contas de anúncio conectadas

CREATE TABLE ad_accounts (

id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

client_id       UUID REFERENCES clients(id) ON DELETE CASCADE,

platform        TEXT CHECK (platform IN ('meta', 'google')),

account_id      TEXT NOT NULL,

account_name    TEXT,

access_token    TEXT NOT NULL,  -- criptografado AES-256

refresh_token   TEXT,           -- criptografado AES-256

token_expires_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,

status          TEXT DEFAULT 'active',

last_sync_at    TIMESTAMP WITH TIME ZONE,

created_at      TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()

);

CREATE INDEX idx_ad_accounts_client ON ad_accounts(client_id);

### Tabela: campaigns — Campanhas importadas

CREATE TABLE campaigns (

id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

ad_account_id   UUID REFERENCES ad_accounts(id) ON DELETE CASCADE,

client_id       UUID REFERENCES clients(id) ON DELETE CASCADE,

external_id     TEXT NOT NULL,

name            TEXT,

status          TEXT,

objective       TEXT,

daily_budget_cents INTEGER DEFAULT 0,

created_at      TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()

);

### Tabela: creatives — Criativos com métricas

CREATE TABLE creatives (

id                   UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

campaign_id          UUID REFERENCES campaigns(id),

client_id            UUID REFERENCES clients(id) ON DELETE CASCADE,

external_id          TEXT NOT NULL,

name                 TEXT,

creative_type        TEXT, -- image, video, carousel

thumbnail_url        TEXT,

headline             TEXT,

body                 TEXT,

-- Métricas sincronizadas a cada 4h:

spend_cents          INTEGER DEFAULT 0,

impressions          INTEGER DEFAULT 0,

clicks               INTEGER DEFAULT 0,

leads_generated      INTEGER DEFAULT 0,

cpl_cents            INTEGER DEFAULT 0,

ctr                  DECIMAL(5,2) DEFAULT 0,

last_metrics_sync    TIMESTAMP WITH TIME ZONE,

created_at           TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()

);

CREATE INDEX idx_creatives_client ON creatives(client_id);

### Adicionar coluna na tabela leads

-- Liga o lead ao criativo que o gerou:

ALTER TABLE leads ADD COLUMN IF NOT EXISTS creative_id UUID REFERENCES creatives(id);

## 2.3 — CRIAR ROTAS OAUTH NO BACKEND

Criar arquivo: backend/routes/oauth.py

### Passo 1 — Rota de início do OAuth (redireciona para Meta)

@router.get('/oauth/meta/connect')

def meta_connect(request: Request, user=Depends(require_client)):

state = jwt.encode({'client_id': user['client_id']}, SECRET, 'HS256')

params = {

'client_id':     META_APP_ID,

'redirect_uri':  META_REDIRECT_URI,

'scope':         'ads_read,business_management',

'response_type': 'code',

'state':         state

}

url = 'https://www.facebook.com/v19.0/dialog/oauth?' + urlencode(params)

return RedirectResponse(url)

### Passo 2 — Rota de callback (recebe código e salva token)

@router.get('/oauth/meta/callback')

async def meta_callback(code: str, state: str):

# 1. Decodifica state para recuperar client_id

payload = jwt.decode(state, SECRET, ['HS256'])

client_id = payload['client_id']

# 2. Troca código por access_token

r = httpx.get('https://graph.facebook.com/v19.0/oauth/access_token', params={

'client_id':     META_APP_ID,

'client_secret': META_APP_SECRET,

'redirect_uri':  META_REDIRECT_URI,

'code':          code

})

token_data = r.json()

access_token = token_data['access_token']

# 3. Criptografa e salva no banco

encrypted_token = encrypt_aes256(access_token)

supabase.table('ad_accounts').insert({

'client_id':   client_id,

'platform':    'meta',

'access_token': encrypted_token,

'status':      'active'

}).execute()

# 4. Dispara sync em background

background_tasks.add_task(sync_meta_account, client_id)

return RedirectResponse('https://app.funila.com.br/admin/integrations?status=connected')

### Passo 3 — Registrar a rota no main.py

from routes import oauth

app.include_router(oauth.router)

## 2.4 — CRIAR SERVIÇO DE SYNC COM A META API

Criar arquivo: backend/services/meta_sync.py

### Função principal: sync_meta_account()

import httpx

from utils.security import decrypt_aes256

async def sync_meta_account(client_id: str):

# 1. Busca token do banco

acc = supabase.table('ad_accounts')

.select('*').eq('client_id', client_id).single().execute()

token = decrypt_aes256(acc.data['access_token'])

# 2. Busca contas de anúncio

r = httpx.get('https://graph.facebook.com/v19.0/me/adaccounts',

params={'access_token': token, 'fields': 'id,name,account_status'})

accounts = r.json().get('data', [])

for account in accounts:

# 3. Busca campanhas de cada conta

camps = fetch_campaigns(account['id'], token)

for camp in camps:

# 4. Busca criativos de cada campanha

creatives = fetch_creatives(camp['id'], token)

for creative in creatives:

# 5. Upsert no banco

upsert_creative(client_id, camp['id'], creative)

### Função fetch_creatives() — o coração do sync

def fetch_creatives(campaign_id: str, token: str) -> list:

fields = 'name,creative{thumbnail_url,title,body},insights{spend,clicks,impressions,cpm,cpc,ctr}'

r = httpx.get(f'https://graph.facebook.com/v19.0/{campaign_id}/ads',

params={'access_token': token, 'fields': fields})

return r.json().get('data', [])

### Função upsert_creative() — salva ou atualiza no banco

def upsert_creative(client_id, campaign_id, creative_data):

insights = creative_data.get('insights', {}).get('data', [{}])[0]

creative_info = creative_data.get('creative', {})

spend_cents = int(float(insights.get('spend', 0)) * 100)

clicks      = int(insights.get('clicks', 0))

supabase.table('creatives').upsert({

'external_id':   creative_data['id'],

'client_id':     client_id,

'name':          creative_data.get('name', ''),

'thumbnail_url': creative_info.get('thumbnail_url', ''),

'headline':      creative_info.get('title', ''),

'spend_cents':   spend_cents,

'clicks':        clicks,

'ctr':           float(insights.get('ctr', 0)),

'last_metrics_sync': 'NOW()'

}, on_conflict='external_id').execute()

## 2.5 — RECONSTRUIR A PÁGINA DE CRIATIVOS

Arquivo: frontend/admin/creatives.html — Reescrever o tbody com dados reais e thumbnails

### HTML da tabela de criativos

<table class='creatives-table'>

<thead>

<tr>

<th>Criativo</th>

<th>Campanha</th>

<th>Gasto</th>

<th>Cliques</th>

<th>Leads</th>

<th>CPL</th>

<th>Score médio</th>

<th>Status</th>

</tr>

</thead>

<tbody id='creatives-body'></tbody>

</table>

### JavaScript: renderizarCreatives()

async function loadCreatives() {

const session = await Auth.checkAuth();

const r = await fetch(`${Auth.API_URL}/creatives`, {

headers: { Authorization: `Bearer ${session.access_token}` }

});

const data = await r.json();

renderCreatives(data.creatives);

}

function renderCreatives(creatives) {

const tbody = document.getElementById('creatives-body');

tbody.innerHTML = creatives.map(c => {

const cpl = c.leads_generated > 0

? `R$ ${(c.spend_cents / 100 / c.leads_generated).toFixed(2)}`

: '—';

const statusLabel = c.leads_generated > 5 ? '🟢 Top' : c.clicks > 50 ? '🟡 Regular' : '🔴 Pausar';

return `<tr>

<td><div class='creative-cell'>

<img src='${c.thumbnail_url}' class='creative-thumb' onerror='this.src="/assets/no-img.png"'>

<div>

<div class='creative-name'>${c.name}</div>

<div class='creative-headline'>${c.headline || ''}</div>

</div>

</div></td>

<td>${c.campaign_name || '—'}</td>

<td>R$ ${(c.spend_cents/100).toFixed(2)}</td>

<td>${c.clicks}</td>

<td>${c.leads_generated}</td>

<td><strong>${cpl}</strong></td>

<td>${c.avg_score || '—'}</td>

<td>${statusLabel}</td>

</tr>`

}).join('');

}

### CSS para thumbnails na tabela

.creative-thumb { width: 60px; height: 60px; object-fit: cover; border-radius: 8px; }

.creative-cell  { display: flex; align-items: center; gap: 12px; }

.creative-name  { font-weight: 600; font-size: 0.85rem; }

.creative-headline { font-size: 0.75rem; color: var(--text-muted); }

## 2.6 — CRIAR ROTA GET /creatives NO BACKEND

Criar arquivo: backend/routes/creatives.py

### Rota que retorna criativos com score médio dos leads

@router.get('/creatives')

def get_creatives(user=Depends(require_client)):

client_id = user['client_id']

# Busca criativos

creatives = supabase.table('creatives').select('*')

.eq('client_id', client_id).execute().data

# Para cada criativo, calcula score médio dos leads associados

for c in creatives:

leads = supabase.table('leads').select('internal_score')

.eq('creative_id', c['id']).execute().data

if leads:

c['avg_score'] = round(sum(l['internal_score'] for l in leads) / len(leads))

c['leads_generated'] = len(leads)

else:

c['avg_score'] = None

c['leads_generated'] = 0

return {'creatives': creatives}

## 2.7 — CRIAR PÁGINA DE INTEGRAÇÕES

Criar arquivo: frontend/admin/integrations.html

### Estrutura da página

- Card Meta Ads: logo Meta + status (Conectado/Desconectado) + botão 'Conectar Meta Ads'

- Ao clicar no botão: window.location = '/oauth/meta/connect' — redireciona para o OAuth

- Quando retorna com ?status=connected: exibir toast verde 'Meta Ads conectado!'

- Card Google Ads: mesmo layout — desabilitado com badge 'Em breve' por enquanto

- Card Serasa: créditos disponíveis + botão 'Comprar créditos'

- Card Webhook: campo de URL + botão salvar

### JavaScript da página de integrações

// Verificar se há contas conectadas

async function loadIntegrations() {

const r = await fetch(`${API_URL}/integrations/status`, { headers });

const data = await r.json();

const metaCard = document.getElementById('meta-card');

if (data.meta_connected) {

metaCard.innerHTML = `

<div class='badge-connected'>✅ Conectado</div>

<div>${data.meta_account_name}</div>

<div>Última sync: ${data.meta_last_sync}</div>

<button onclick='syncMeta()'>🔄 Sincronizar agora</button>

`

}

}

SPRINT 3 — INTELIGÊNCIA COMPLETA  |  Semanas 4-5

Objetivo: Google Ads OAuth, feedback loop para o Meta (CAPI), Kanban premium com drawer completo, score Serasa automático e page de Analytics real.

## 3.1 — GOOGLE ADS OAUTH

### Passo 1 — Criar projeto no Google Cloud Console

- Acesse console.cloud.google.com → Novo projeto: Funila

- Ativar API: Google Ads API

- Criar credenciais OAuth 2.0: tipo 'Aplicativo da Web'

- Redirect URI: https://api.funila.com.br/oauth/google/callback

- Salvar CLIENT_ID e CLIENT_SECRET nas variáveis do Render

### Passo 2 — Rota de início do OAuth Google

@router.get('/oauth/google/connect')

def google_connect(user=Depends(require_client)):

state = jwt.encode({'client_id': user['client_id']}, SECRET, 'HS256')

params = {

'client_id':     GOOGLE_CLIENT_ID,

'redirect_uri':  GOOGLE_REDIRECT_URI,

'scope':         'https://www.googleapis.com/auth/adwords',

'response_type': 'code',

'access_type':   'offline',  # refresh_token

'state':         state

}

return RedirectResponse('https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?' + urlencode(params))

### Passo 3 — Criar serviço google_sync.py

- Importar campanhas, ad groups e assets via Google Ads API v23

- Para cada asset: salvar thumbnail, headline, gasto, cliques

- Vincular GCLID (capturado no Smart Link) ao lead correspondente

- Upsert na tabela creatives com platform='google'

## 3.2 — META CAPI FEEDBACK LOOP

Arquivo: backend/routes/leads.py — endpoint PATCH /leads/{id} (quando status muda para 'converted')

### O que é e por que importa

Quando o vendedor clica em 'Convertido' no Kanban, o Funila precisa enviar um evento de conversão de volta para o Meta via Conversions API (server-side). Isso faz o algoritmo do Meta aprender que leads com esse perfil convertem, melhorando automaticamente os próximos anúncios do cliente. É o upsell mais poderoso e invisível do produto.

### Passo 1 — Criar serviço meta_capi.py

import httpx, hashlib

async def send_conversion_event(lead: dict, client: dict):

# Só envia se o cliente tem Meta conectado

if not client.get('meta_pixel_id') or not client.get('meta_access_token'):

return

phone_hash = hashlib.sha256(lead['phone'].encode()).hexdigest()

event = {

'event_name': 'Purchase',

'event_time': int(time.time()),

'user_data':  {

'ph': [phone_hash],  # phone hasheado

'client_user_agent': lead.get('user_agent', ''),

},

'custom_data': {

'value':    1,  # valor da conversão (pode ser o LTV do imóvel)

'currency': 'BRL'

}

}

r = await httpx.post(

f'https://graph.facebook.com/v19.0/{client["meta_pixel_id"]}/events',

params={'access_token': decrypt_aes256(client['meta_access_token'])},

json={'data': [event]}

)

return r.json()

### Passo 2 — Chamar o serviço quando lead vira convertido

# No endpoint PATCH /leads/{id}:

if new_status == 'converted':

background_tasks.add_task(send_conversion_event, lead_data, client_data)

## 3.3 — COMPLETAR O DRAWER DO LEAD

Arquivo: frontend/admin/leads.html — seção drawer-body

### Seções que faltam no drawer atual

- Seção 'Origem do Criativo': thumbnail do criativo que gerou o lead + nome da campanha

- Seção 'Score Detalhado': breakdown de onde vieram os pontos (CLT +30, Renda +25, etc.)

- Seção 'Status do WhatsApp': ícone verde/vermelho baseado na validação da Z-API

- Botão 'Marcar Convertido': precisa existir e chamar PATCH /leads/{id} com {status: 'converted'}

- Botão 'Excluir Dados (LGPD)': chamar DELETE /leads/{id} com confirmação dupla

### HTML do thumbnail do criativo no drawer

<!-- Dentro da seção de Origem: -->

<div class='creative-origin-card'>

<img id='drawer-creative-thumb' src='' class='creative-thumb-lg' />

<div>

<div id='drawer-creative-name' class='creative-name'></div>

<div id='drawer-campaign-name' class='text-muted'></div>

</div>

</div>

### JavaScript: populateDrawer() atualizado

function populateDrawer(lead) {

// Thumbnail do criativo

if (lead.creative_thumbnail) {

document.getElementById('drawer-creative-thumb').src = lead.creative_thumbnail;

document.getElementById('drawer-creative-name').textContent = lead.creative_name;

}

// Score detalhado

const scoreBreakdown = buildScoreBreakdown(lead);

document.getElementById('drawer-score-detail').innerHTML = scoreBreakdown;

}

## 3.4 — PÁGINA DE ANALYTICS COMPLETA

Criar arquivo: frontend/admin/analytics.html

### Seções da página

- Seção 1 — Funil de Conversão: gráfico de barras horizontais mostrando cada etapa do form com % de avanço e abandono

- Seção 2 — Performance de Criativos: tabela idêntica à creatives.html mas com filtro de período

- Seção 3 — Mapa de Abandono por Etapa: qual etapa perde mais leads por dispositivo (mobile vs desktop)

- Seção 4 — Comparativo Meta vs Google: se ambas as contas estiverem conectadas, CPL por plataforma

- Seção 5 — Leads por dia: gráfico de linha (já existe no dashboard — reusar o componente)

### Rota backend necessária: GET /analytics/full

@router.get('/analytics/full')

def full_analytics(period: str = 'month', user=Depends(require_client)):

client_id = user['client_id']

# Retornar: funnel_data, creative_performance, abandonment_by_device

# abandonment_by_step, platform_comparison

## 3.5 — SYNC AUTOMÁTICO A CADA 4H (SCHEDULER)

Arquivo: backend/main.py — adicionar scheduler de background

### Implementar com APScheduler

from apscheduler.schedulers.asyncio import AsyncIOScheduler

scheduler = AsyncIOScheduler()

@app.on_event('startup')

async def startup_event():

# Roda sync de todos os clientes com Meta/Google a cada 4 horas

scheduler.add_job(sync_all_accounts, 'interval', hours=4)

scheduler.start()

async def sync_all_accounts():

accounts = supabase.table('ad_accounts').select('client_id').execute().data

for acc in accounts:

await sync_meta_account(acc['client_id'])

# Adicionar ao requirements.txt: apscheduler==3.10.4

SPRINT 4 — ESCALA ENTERPRISE  |  Semanas 6-8

Objetivo: billing automático, Painel Master com dados reais de MRR/ARR, feature flags, white-label para agências e todos os ajustes finais antes de ir para produção real.

## 4.1 — BILLING INTEGRADO (ASAAS)

### Passo 1 — Criar conta Asaas e configurar

- Acesse asaas.com → criar conta empresa

- Gerar API Key no painel → salvar como ASAAS_API_KEY no Render

- Configurar webhook no Asaas para: PAYMENT_CONFIRMED, PAYMENT_OVERDUE, SUBSCRIPTION_CANCELLED

- Webhook URL: https://api.funila.com.br/billing/webhook

### Passo 2 — Criar tabela subscriptions

CREATE TABLE subscriptions (

id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

client_id       UUID REFERENCES clients(id) ON DELETE CASCADE,

asaas_customer_id TEXT,

asaas_sub_id    TEXT,

plan            TEXT CHECK (plan IN ('solo', 'pro', 'agency', 'enterprise')),

status          TEXT DEFAULT 'active',

mrr_cents       INTEGER DEFAULT 0,

next_billing_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,

created_at      TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()

);

### Passo 3 — Criar rota de webhook do Asaas

@router.post('/billing/webhook')

async def billing_webhook(payload: dict):

event = payload.get('event')

if event == 'PAYMENT_CONFIRMED':

# Ativa ou mantém a assinatura ativa

activate_subscription(payload['subscription'])

elif event == 'PAYMENT_OVERDUE':

# Bloqueia acesso após 3 dias de atraso

suspend_after_grace_period(payload['subscription'])

elif event == 'SUBSCRIPTION_CANCELLED':

cancel_subscription(payload['subscription'])

## 4.2 — PAINEL MASTER COMPLETO

Arquivo: frontend/admin/master.html — reconstruir com dados reais

### Cards de MRR/ARR — backend necessário

@router.get('/master/metrics')

def master_metrics(user=Depends(require_master)):

subs = supabase.table('subscriptions').select('*').eq('status', 'active').execute().data

mrr = sum(s['mrr_cents'] for s in subs) / 100

arr = mrr * 12

churn = calculate_churn_rate()  # cancelados / base ativa

return { 'mrr': mrr, 'arr': arr, 'churn': churn, 'total_tenants': len(subs) }

### Funcionalidade de Impersonation (Login as Client)

@router.post('/master/impersonate/{client_id}')

def impersonate(client_id: str, user=Depends(require_master)):

# Gera token temporário (1h) para acessar como o cliente

token = jwt.encode({

'client_id': client_id,

'impersonated_by': user['id'],

'exp': datetime.utcnow() + timedelta(hours=1)

}, SECRET, 'HS256')

return {'impersonation_token': token, 'redirect': 'https://app.funila.com.br/admin/dashboard'}

## 4.3 — FEATURE FLAGS POR TENANT

### Passo 1 — Criar tabela feature_flags

CREATE TABLE feature_flags (

id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

client_id   UUID REFERENCES clients(id) ON DELETE CASCADE,

flag_name   TEXT NOT NULL,

enabled     BOOLEAN DEFAULT false,

updated_at  TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW(),

UNIQUE(client_id, flag_name)

);

### Flags disponíveis

| Flag | O que libera | Plano padrão |
| --- | --- | --- |
| meta_oauth | Botão de conectar Meta Ads | Solo+ |
| google_oauth | Botão de conectar Google Ads | Profissional+ |
| serasa_score | Consulta automática Serasa com CPF | Profissional+ |
| creative_analytics | Tabela de CPL por criativo | Profissional+ |
| webhook_outbound | Configurar webhooks de saída | Agência |
| white_label | Logo e cor customizada no formulário | Agência |
| capi_feedback | Envio de conversões para Meta CAPI | Profissional+ |
| multi_client | Gerenciar múltiplos clientes (agência) | Agência |

### Passo 2 — Verificar flag antes de liberar funcionalidade

# Em qualquer rota que depende de feature:

def check_feature(client_id: str, flag: str) -> bool:

result = supabase.table('feature_flags')

.select('enabled').eq('client_id', client_id).eq('flag_name', flag).single().execute()

return result.data['enabled'] if result.data else False

# Uso na rota:

if not check_feature(client_id, 'serasa_score'):

raise HTTPException(403, 'Funcionalidade não disponível no seu plano')

## 4.4 — CONSTRUTOR DE FORMULÁRIO VISUAL

Arquivo: frontend/admin/forms.html — já existe mas é básico. Melhorar para suportar lógica condicional e iscas.

### Funcionalidades a adicionar

- Drag-and-drop de perguntas (usar SortableJS — já importado no projeto)

- Lógica condicional: 'Se resposta for X, mostrar pergunta Y'

- Configuração de isca: campo para URL do e-book + quando mostrar (etapa 2, etapa 3)

- Preview mobile em tempo real ao lado do editor

- Biblioteca de perguntas prontas: Imóveis, Seguro, Igreja, Crédito

- Configuração de tema: logo, cor primária, headline customizada por formulário

## 4.5 — WHITE-LABEL PARA AGÊNCIAS

### Passo 1 — Adicionar campos de branding na tabela clients

ALTER TABLE clients ADD COLUMN IF NOT EXISTS brand_logo_url TEXT;

ALTER TABLE clients ADD COLUMN IF NOT EXISTS brand_primary_color TEXT DEFAULT '#2563EB';

ALTER TABLE clients ADD COLUMN IF NOT EXISTS brand_name TEXT;

### Passo 2 — Formulário usa branding do cliente

// Em form/app.js, ao inicializar:

const config = await fetch(`${API}/forms/${formId}/config`).then(r => r.json());

if (config.brand_logo_url) {

document.getElementById('form-logo').src = config.brand_logo_url;

}

document.documentElement.style.setProperty('--accent', config.brand_primary_color);

## 4.6 — CHECKLIST FINAL DE PRODUÇÃO

| Item | Arquivo / Local | Verificação |
| --- | --- | --- |
| CORS restrito | backend/main.py | allow_origins=[lista explícita] |
| CPF criptografado | backend/utils/security.py | encrypt_cpf() chamado antes do insert |
| IP hasheado | backend/routes/tracker.py | sha256(ip).hexdigest() |
| Tokens OAuth criptografados | backend/routes/oauth.py | encrypt_aes256() antes do insert |
| JWT não em localStorage | frontend/form/app.js | usar sessionStorage ou memória |
| Kanban com coluna 'hot' | frontend/admin/kanban.js | KANBAN_COLUMNS inclui 'hot' |
| Score correto (0-100) | frontend/admin/kanban.js | usar só internal_score |
| Card 'Quentes' no dashboard | frontend/admin/dashboard.html | val-hot preenchido |
| Thumbnails de criativos | frontend/admin/creatives.html | img src do banco |
| CAPI dispara ao converter | backend/routes/leads.py | background_tasks.add_task(send_conversion_event) |
| Serasa só com CPF + consentimento | backend/services/scorer.py | consent_given=True + cpf presente |
| Checkbox LGPD obrigatório | frontend/form/index.html | button desabilitado sem check |
| Botão 'Excluir dados' no drawer | frontend/admin/leads.html | DELETE /leads/{id} |
| WhatsApp mock removido | backend/services/enrichment.py | integração Z-API real |
| Sync automático 4h | backend/main.py | APScheduler configurado |
| Health check no Render | backend/main.py | GET /health retorna 200 |

# MAPA VISUAL RÁPIDO — REFERÊNCIA DE CONSULTA

Use este mapa durante o desenvolvimento para saber o que tocar em cada arquivo.

## Arquivos por Sprint

| Arquivo | Sprint | O que mudar |
| --- | --- | --- |
| kanban.js | Sprint 1 | Coluna hot, mapeamento, score correto, timeAgo(), card premium |
| dashboard.html + dashboard.js | Sprint 1 | Card val-hot restaurado, cor #2563EB |
| style.css | Sprint 1 | --accent: #2563EB, sidebar com links Criativos e Analytics |
| main.py | Sprint 1 | CORS restrito. Sprint 3: APScheduler sync 4h |
| form/app.js | Sprint 1 | sessionStorage no lugar de localStorage |
| leads.html (drawer) | Sprint 1 + 3 | Sprint 1: botões LGPD. Sprint 3: thumbnail criativo, score breakdown |
| kanban.css | Sprint 1 | Classes .score-badge, .score-hot/warm/cold, .kcard-* |
| database/schema.sql | Sprint 2 | Tabelas ad_accounts, campaigns, creatives. ALTER TABLE leads ADD creative_id |
| backend/routes/oauth.py | Sprint 2 | Criar do zero: /oauth/meta/connect + /oauth/meta/callback |
| backend/services/meta_sync.py | Sprint 2 | Criar do zero: sync_meta_account(), fetch_creatives(), upsert_creative() |
| backend/routes/creatives.py | Sprint 2 | Criar do zero: GET /creatives com avg_score |
| frontend/admin/creatives.html | Sprint 2 | Reconstruir tbody com thumbnails e CPL real |
| frontend/admin/integrations.html | Sprint 2 | Criar do zero: cards Meta, Google, Serasa, Webhook |
| backend/routes/oauth.py | Sprint 3 | Adicionar: /oauth/google/connect + /oauth/google/callback |
| backend/services/google_sync.py | Sprint 3 | Criar do zero: sync_google_account() |
| backend/services/meta_capi.py | Sprint 3 | Criar do zero: send_conversion_event() |
| frontend/admin/analytics.html | Sprint 3 | Criar do zero: funil, criativos, mapa de abandono |
| backend/routes/master.py | Sprint 4 | Adicionar: /master/metrics (MRR/ARR/Churn) + /master/impersonate |
| frontend/admin/master.html | Sprint 4 | Reconstruir com dados reais de billing |
| database/schema.sql | Sprint 4 | Tabelas: subscriptions, feature_flags, credit_packs |
| backend/routes/billing.py | Sprint 4 | Criar do zero: webhook Asaas |
| frontend/admin/forms.html | Sprint 4 | Melhorar builder: drag-drop, lógica condicional, iscas |
| enrichment.py | Sprint 4 | Substituir mock WhatsApp por Z-API real |

## Ordem exata de desenvolvimento

Siga esta sequência para nunca bloquear um sprint por dependência:

01. Corrigir kanban.js (coluna hot + score)  ● SPRINT 1

É o bug mais visível. Primeiro a corrigir.

02. Restaurar val-hot no dashboard  ● SPRINT 1

Segundo mais visível. 5 minutos.

03. Corrigir CORS no main.py  ● SPRINT 1

Segurança. Fazer antes de qualquer cliente real.

04. Trocar localStorage por sessionStorage no form  ● SPRINT 1

Segurança. 10 minutos.

05. Unificar cores #2563EB no CSS e Chart.js  ● SPRINT 1

Design system. 20 minutos.

06. Adicionar coluna Abandono no Kanban + ALTER TABLE leads  ● SPRINT 1

Feature de retenção. 2 horas.

07. Polir card do Kanban (timeAgo, device, step, badge cor)  ● SPRINT 1

UX premium. 3 horas.

08. Criar Meta App no Facebook Developers  ● SPRINT 2

Pré-requisito do Sprint 2. Fora do código.

09. CREATE TABLE ad_accounts, campaigns, creatives no Supabase  ● SPRINT 2

Schema antes de qualquer código.

10. Criar backend/routes/oauth.py (Meta)  ● SPRINT 2

Rota de conexão OAuth.

11. Criar backend/services/meta_sync.py  ● SPRINT 2

Importação de criativos com thumbnails.

12. Criar backend/routes/creatives.py (GET /creatives)  ● SPRINT 2

API que o frontend vai consumir.

13. Reconstruir creatives.html com thumbnails e CPL  ● SPRINT 2

O diferencial #1 visível.

14. Criar integrations.html com card Meta + botão OAuth  ● SPRINT 2

Onboarding do cliente.

15. Google Ads OAuth + google_sync.py  ● SPRINT 3

Completa rastreamento de campanhas.

16. Criar meta_capi.py + chamar ao converter lead  ● SPRINT 3

Feedback loop. Melhora ROI do cliente.

17. Completar drawer do lead (thumbnail criativo + score breakdown)  ● SPRINT 3

UX premium da ficha do lead.

18. Criar analytics.html completo  ● SPRINT 3

Relatórios para o gestor de tráfego.

19. APScheduler para sync automático a cada 4h  ● SPRINT 3

Produto autônomo — sem intervenção manual.

20. Integrar Asaas + tabela subscriptions + webhook billing  ● SPRINT 4

Cobrança automática.

21. Painel Master com MRR/ARR/Churn + impersonation  ● SPRINT 4

God Mode completo.

22. Tabela feature_flags + verificação nas rotas  ● SPRINT 4

Controle granular por cliente.

23. White-label no formulário (logo + cor do cliente)  ● SPRINT 4

Feature Agência.

24. Melhorar forms.html (drag-drop, iscas, lógica condicional)  ● SPRINT 4

Diferencial de conversão.

25. Substituir mock WhatsApp por Z-API real  ● SPRINT 4

Validação real de número.

25 passos. 8 semanas. Produto bilionário.

FUNILA — Afunila o clique. Entrega o cliente.